PROJECT PROPOSAL

社内ナレッジベース構築プロジェクト

提案日：2026年3月3日

提案部署：情報システム部

提案者：山田 太郎

バージョン：1.0

# 1. 背景

当社では、各部署が独自にナレッジを管理しており、以下の課題が顕在化しています。

- 同じ問題に対する重複調査が頻繁に発生し、年間約500時間の工数ロスが推定される

- ベテラン社員の退職に伴う暗黙知の流出リスクが増大

- 既存のファイルサーバーに散在した情報の検索性が低く、必要な情報にたどり着くまでに平均30分以上かかっている

- 新入社員のオンボーディングに3ヶ月以上を要しており、早期戦力化が困難

これらの課題を解決するため、全社的なナレッジベースの構築が急務となっています。

# 2. 目的

本プロジェクトは、以下の目的を達成することを目指します。

| No. | 目的 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情報の一元化 | 全部署のナレッジを統合プラットフォームに集約し、検索性を向上させる |
| 2 | 業務効率化 | 情報検索時間を平均 30 分から 5 分以内に短縮する |
| 3 | ナレッジの保全 | 暗黙知の形式知化を促進し、人材流出による知識ロスを防止 |
| 4 | オンボーディング改善 | 新入社員の立ち上がり期間を 3 ヶ月から 1.5 ヶ月に半減させる |

# 3. スコープ

## 3.1 対象範囲

- 全社共通の業務マニュアル・手順書

- 技術部門の設計ドキュメント・トラブルシューティングガイド

- 営業部門の提案テンプレート・事例集

- FAQ・社内規程・ポリシー文書

## 3.2 主な機能

- AI検索機能：自然言語での検索・関連ドキュメントの自動推薦

- コンテンツ管理：版管理・承認フロー・カテゴリ分類

- コラボレーション：共同編集・コメント・レビュー機能

- 分析ダッシュボード：利用状況の可視化・ナレッジギャップ分析

# 4. スケジュール

本プロジェクトは 2026 年 4 月から 2027 年 3 月までの 12 ヶ月間で実施します。

| フェーズ | 期間 | 主な活動 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/4 - 2026/6 (3ヶ月) | 要件定義・設計 | 要件定義書、システム設計書、プラットフォーム選定報告書 |
| 2 | 2026/7 - 2026/10 (4ヶ月) | 開発・テスト | システム構築、単体テスト、結合テスト完了 |
| 3 | 2026/11 - 2026/12 (2ヶ月) | パイロット導入 | パイロット部署での試験運用、フィードバック収集 |
| 4 | 2027/1 - 2027/3 (3ヶ月) | 全社展開・定着 | 全部署への展開、研修実施、運用マニュアル整備 |

# 5. 予算

本プロジェクトの総予算は 2,850万円（税別）です。内訳は以下の通りです。

| 費用項目 | 金額（万円） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| プラットフォームライセンス費 | 800 | SaaS型ナレッジ管理ツール（3年契約） |
| AI検索エンジン導入費 | 450 | LLM API利用料含む |
| システムインテグレーション費 | 600 | SSO連携・既存システムとの接続 |
| コンテンツ移行費 | 350 | 既存ドキュメントの整理・移行作業 |
| 研修・トレーニング費 | 200 | 全社員向け研修・マニュアル作成 |
| プロジェクト管理費 | 250 | PM・コンサル費用 |
| 予備費 | 200 | リスク対応用（約 7%） |
| 合計 | 2,850 | 税別 |

# 6. 期待効果

| 指標 | 現状 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 情報検索時間 | 平均 30 分以上 | 5 分以内 |
| 重複調査工数 | 年間約 500 時間 | 年間 100 時間以下 |
| オンボーディング期間 | 3 ヶ月 | 1.5 ヶ月 |
| ナレッジ活用率 | 推定 20% | 80% 以上 |

# 7. リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 社員の利用定着が進まない | 高 | パイロット部署での成功事例を作り、段階的に展開。ゲーミフィケーション要素を導入 |
| コンテンツの品質が低い | 中 | レビューフローとテンプレートを整備し、投稿品質を担保 |
| スケジュール遅延 | 中 | アジャイル開発で 2 週間スプリントを採用、早期に問題を検出 |

以上の内容でご承認いただけますよう、お願い申し上げます。